## Slide 1: 問合せ受付Web 要件定義書
2021年9月23日版
bluecode株式会社

## Slide 2: 目次
システム化の目的と範囲
業務要件（一覧）
業務要件（フロー）
機能要件（一覧）
  参考：機能と配置イメージ
非機能要件（一覧）
  可用性
  性能
  セキュリティー
  移行性
  プロジェクト上の留意事項

## Slide 3: システム化の目的と範囲
目的
  現在、電話対応となっている問合せ受付をWeb化することで業務の効率化をはかる
    特に以下の課題解決をはかる（プロジェクト計画書より）
      １）受付電話の待ち時間発生による顧客満足度の低下、機会損失の発生 → Web化により解消
      ２）業務時間（平日9〜18時）に限られた受付 → Web化により実質24時間の受付が可能
      ３）問合せのExcelへの再入力業務 → WebとGoogleスプレッドシートを連携させることにより自動入力を実現
    その他
      Webサイト全体をアップデートし、モバイル（スマホ）対応も合わせて実施
      Web化の実現と同時に、現在の電話による問合せ受付は廃止
      検討事項となっていた対応業務自体のチャットボット化については実現困難と判断したため今回の範囲外とする
範囲
Webサイト
Homeページ
問合せ受付ページ
API
Google
スプレッドシート
対応のチャットボット化（範囲外）
お客様
担当者
Web化の範囲（問合せ受付Web）
問合せ
確認
（日次）
回答
Webサイト全体のリニューアルも実施
ExcelからGoogleスプレッドシートに変更
自動
入力
部門長
連携

## Slide 4: 業務要件（一覧）
本システムは以下の業務を実現するものとする（システム化以外の業務も含む）
管理番号
業務
說明
BR-01
問合せの送信
お客様がPCやスマホから問合せページでいつでも自由に問合せができる。
問合せ時に入力してもらう項目は「お名前」、「Email」、「問合せ内容」の３つを想定。
BR-02
問合せの受付と自動入力
問合せ内容はGoogleスプレッドシートに自動的に蓄積される。 なお、このとき問合せ「受付時刻」を自動入力する。また「ステータス」を”受付”とする。
BR-03
スプレッドシートの確認
平日AM9:30に担当者がスプレッドシートを開き新規受付の有無を確認（ステータスが受付のもの）。新規問合せがある場合は、その数と内容を部門長に10:00までに報告する。
BR-04
問合せ対応
新規問合せに対応。その際、「ステータス」を”対応中”に変更する。
不明な点があれば必要に応じて部門長に確認する。
BR-05
問合せの終了
問合せ終了を部門長に報告し終了確認を受ける。 部門長が終了を確認したら「ステータス」を”終了”に変更する。
実施者
お客様
システム
担当者
担当者
担当者
システム化対象
○
○
-
-
-
BR-06
問合せ受付リストのメンテナンス
受付リストが延々と増加することを防止するため、毎月末（最終営業日）に当月のリストを部門長が確認、バックアップの上、削除する。
部門長
-
Notes: 各業務要件毎に說明、フロー図などを作ることもある。

## Slide 5: 業務要件（フロー図）
本システムは以下の業務を実現するものとする（システム化以外の業務も含む）
Web
（フロント）
スプレッド
シート
（バック）
担当者
部門長
お客様
システム
担当部署
問合せ受付ページ
問合せ入力
スプレッドシートに記録
Webサイト閲覧
スプレッドシート
新規問合せ確認
（平日 AM 9:30）
件数・対応確認
問合せ対応
問合せ回答
問合せ対応終了
ステータスを終了に
終了確認・報告
確認・削除
前月分削除
システム化範囲
日次業務
月次業務
ステータスを対応中に
バックアップ
（必要に応じて）
Email,タイトル,お問合せ内容
受付時刻, ステータス（受付）
状況報告
（必要に応じて）

## Slide 6: 機能要件（一覧）
本システムは以下の業務を実現するものとする（システム化以外の業務も含む）
管理番号
機能
說明
FR-01
TOPページ
システムは会社概要を說明するTOPページを有する
なお、TOPページはPC、スマホから問題なく閲覧・操作できるもとのする
備考
スマホ対応はレスポンシブ対応を想定
FR-02
問合せページ
システムは問合せページを有する
なお、問合せページはPC、スマホから問題なく閲覧・操作できるものとする
スマホ対応はレスポンシブ対応を想定
FR-03
問合せ内容の検証
問合せページ(FR-02)は、送信前（ボタン押下時）にネットワーク接続状態や入力各項目の検証機能を有する
検証ルールは設計フェーズにて決定
FR-04
問合せ内容の送信
問合せページ(FR-02)は、検証済項目をバック（スプレッドシート）に送信する機能を有する
送信内容は暗号化されること
FR-05
問合せの内容の検証
システムは問合せ内容を記録する前に各項目の検証機能を有する
検証ルールは設計フェーズにて決定
FR-06
問合せ内容の記録
システムは問合せ内容をGoogleスプレッドシートに記録できる機能を有する
データ構造は設計フェーズにて決定
FR-07
問合せ受付の通知
システムは受付完了をお客様に通知する機能を有する
アラート機能による通知を想定
分類
UI
UI
フロント機能
フロント機能
バック機能
バック機能
UI
バック機能
・上記の機能にて業務要件を満たせると想定。
・各ページのデザイン、テキスト、検証ルール等は設計フェーズにて決定予定。
対応業務要件
BR-01
BR-01
BR-01
BR-02
BR-02
BR-02
BR-01
FR-08
問合せ内容の閲覧
システム（Googleスプレッドシート）に保存された問合せ記録は権限を有するものならいつでも閲覧・編集が可能
担当者、部門長による閲覧・編集
UI
バック機能
BR-03-06
Notes: ここでは一覧にしているが、UIや帳票など、目に見えるものを「外部機能要件」、APIやバッチなど、目に見えないものを「内部機能要件」として定義するのが一般的。 各機能毎に說明資料、フロー図などをつくることもある。

## Slide 7: 補足：機能と配置イメージ
TOP
CONTACT
Image画像
footer
会社說明文
TOP
CONTACT
footer
お名前
Email
お問合せ内容
送信
お客様
API
Google
スプレッドシート
担当者
お名前は必須です。
Emailは必須かつEmailの形式で入力してください。
お問合せ内容は必須かつ○字以上、○字以下で入力してください。
APIは以下の操作を提供
・送信内容の受け取り
・送信内容の検証
・送信内容の保存
・送信結果の通知
PCおよびモバイル（スマホ）から利用可能
アクセス
ページ遷移
送信ボタン押下時にネットワーク状況および入力内容を検証
問合せ内容の閲覧・編集（手動）
確認
FR-01
FR-03,04
FR-02
FR-05,06,07
FR-08
No
お名前
Email
お問合せ内容
ステータス
受付
日次

## Slide 8: 非機能要件
非機能要件では機能要件以外を定義するが、多岐に及ぶため以下の方針で対応する
非機能要件
可用性（信頼性）
性能
セキュリティー
プロジェクト上の留意事項
環境・エコロジー
アクセシビリティー
操作性（使いやすさ）
移行性
保守性
個別定義対象
○
○
○
○
-
-
-
○
-
管理番号
NR-01
NR-02
NR-03
NR-06
NR-07
NR-08
NR-09
NR-04
NR-05
内容
システムの利用可能率についての方針を定義する。
目標としては24時間365日稼働。但し、除外項目を設定。詳細は別紙にて定義。
システムが達成すべき性能について定義する。
表示速度平均1秒以内。書込み速度平均2秒以内とする。詳細は別紙にて定義。
システムが有すべきセキュリティーについて定義する。詳細は別紙にて定義。
本システムはWebシステムのため、動作可能なブラウザについて非機能要件にて定義する。また、Googleスプレッドシート等、予め利用が決まっている環境について定義する。詳細は別紙にて定義。
本システムとしては特に定義しないが、利用するクラウドサービスなど、可能な限り環境に考慮したものを選定する。
本システムはB2Cシステムであるため、アクセシビリティーについての要求は定義しない。
本システムはシンプルな操作性であるため操作性の要求は定義しない。 もし、操作性に課題がある場合はリリース後の定期改修により対応するものとする。
業務移行、データ移行、システム移行について定義する。詳細は別紙にて定義。
可能な限りメンテナンスフリーな環境（クラウド等）を利用するものとする。クラウド利用の場合もなるべくメンテナンス性の高いサービス（SaaS, PaaS等のサーバレス環境）を利用するものとする。
方式
-
NR-10
方式については基本設計における「方式設計」にて行うものとする（要件定義の範囲外）。
方式検討の際は、継続性の観点から主要な技術を採用するものとする。
運用性
-
NR-11
運用についての要求は別途「運用計画書」にて定義するものとする（要件定義の範囲外）。
Notes: FURPS+,RASIS, JIS X25010：2013(ISO/IEC 25010：2011)

## Slide 9: 非機能要件：可用性
可用性に対する要件を下記のように定義する
基本要件
・24時間 365日の稼働を目標とする（必達ではなく目標値）
- 98.89%以上の稼働を期待する（詳細は補足を確認）
補足
・但し、以下の場合の停止は認める
- メンテナンスのための停止（月に8時間以下、0時〜6時が望ましい）稼働率 98.89%以上が望ましい
- 利用するクラウドサービスの稼働率 99.95以上が望ましい（停止時の対応を想定しておくこと）
※1ヶ月を720時間として計算
・過剰品質の防止
- 過剰品質による過剰投資を防止し本要件を満たすため可能な限り安定したクラウドサービス（オンプレではなく）、
特にサーバレス環境を利用することが望ましい
- 可用性に月額10万円以上の投資をすることを想定していない（費用対効果のバランスが合わない）
理由
・24時間365日の問合せ受付を実現することが本システム導入の目的であるため
管理番号
NR-01

## Slide 10: 非機能要件：性能
性能に対する要件を下記のように定義する
基本要件
・アクセス数要件
- 静的ページは10PV/10秒程度のアクセスに対して、平均1秒以内で表示できること
- 動的（書込み）ページは10PV/10秒程度のアクセスに対して、平均2秒以内で表示（書込み）できること（0.5TPS）
補足
・拡張性について
- 本開発においては拡張性は検討対象外とするが、性能増強が必要な際の拡張方法は方式設計にて明確にしておくこと
（静的ページ 1000PV/秒、動的ページ 100TPS程度を想定）
理由
・利用者の利便性を向上し、離脱を防止するため
管理番号
NR-02

## Slide 11: 非機能要件：セキュリティー
セキュリティーに対する要件を下記のように定義する
基本要件
・Webシステムとしてのセキュリティー
- 基本的なWebシステムへのセキュリティー対策を実施すること
- IPA「安全なウェブサイトの作り方 改定第7版」チェックリストにて未対策が無いこと
・クラウド環境を含めたセキュリティー
- クラウドを利用するアカウントにはMFAを提供する
- ファイル管理サービスを利用する場合は、全公開設定になっていないことを明示的に確認する
補足
・セキュリティーチェックについて
- Webシステム
・セキュリティー診断ツール（OWASP-ZAP）で「High」のエラーが無いことをリリース判定基準とする
- クラウド環境
・リリース前に「社内セキュリティー担当者の監査」をクリアすることをリリース判定基準とする
理由
・自社はもちろんお客様の問合せ情報を安全に受け取り、管理するため
管理番号
NR-03
Notes: https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html

## Slide 12: 非機能要件：移行性
移行性に対する要件を下記のように定義する
基本要件
■業務移行（電話からWebへ）
・問合せ受付業務のWeb化に伴い、電話での受付業務は廃止
・リリース日（3月1日）9時より、従来の問合せ電話には受付業務がWebに移行した旨の自動音声を流す
・リリース日（3月1日）9時より、新業務マニュアルに従い、問合せ管理表のスプレッドシートの確認を開始
- 運用の詳細については「運用計画」、「運用マニュアル」にて定義
■システム移行（旧Webから新Webへ、および、更新時）
・リリース時
- リリース日（3月1日）8時に新Webを公開
- リリース日（3月1日）9時に現在のWebの公開を停止（新サイトへのリダイレクトを設置）
※リリース前のリリース判定会議にてリリース判定基準を満たしていることが前提となる
・Webサイト更新
- ステージング環境は用意せず、ローカルで動作確認後、本番環境へ反映させるものとする（詳細は運用マニュアルで定義）
■データ
・移行すべきデータは存在しない（リリース前に本番環境にテストデータが保存されてないか確認。テストデータがあれば削除）
補足
・現Webサイトには新Webサイト公開の1ヶ月前（2月1日）より、電話受付の廃止、新Webへの移行の告知を行う
管理番号
NR-04
Notes: FURPS+やJIS X25010：2013(ISO/IEC 25010：2011) RASIS

## Slide 13: 非機能要件：プロジェクト上の留意事項
プロジェクト上の留意事項として下記のように定義する
基本要件
■対応ブラウザ
・PC：Google Chrome（最新版）
・スマホ：Google Chrome（最新版）、Safari（最新版）
■利用を前提とするサービス・ツール
・Googleスプレッドシート（問合せ受付データの保管・管理）
■その他
・クラウドサービスを利用する場合、月額利用料金が10万円を超えないこと（可能な限り無償サービスを利用）
補足
・OSSや無償サービスの利用を推進するが、各種権利やライセンスに反しないよう重々留意すること
管理番号
NR-06
Notes: FURPS+やJIS X25010：2013(ISO/IEC 25010：2011) RASIS

## Slide 14: 参考資料

## Slide 15: プロジェクト スケジュール
1月より着手し、3月1日にリリース予定
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
要件定義
設計
内部公開
開発
結合テスト
テスト計画
（シナリオ作成）
リリース
判定
運用
テスト
リリース
W1
★1/6発注予定
経過週
タスクおよびスケジュール
社内手続き
運用計画
（マニュアル作成）
周辺タスク確認
★3/1本公開予定
月
1月
2月
3月
架空社タスク
当社タスク

## Slide 16: プロジェクト 体制
プロジェクトオーナー
佐藤
プロジェクトマネージャー
鈴木
開発チームリーダー
伊藤@架空
業務チームリーダー
高橋
開発者
山本@架空
テストエンジニア
中村@架空
デザイナー
渡辺@架空
以下の体制でプロジェクトを推進する
  開発については株式会社 架空開発への委託を想定
株式会社 架空開発の詳細、選定理由については別紙
運用担当
田中